Vettly

採用代行・人材エージェント向け AIスクリーニングプラットフォーム

要件定義書

v1.0  |  ポートフォリオ案件

| プロジェクト名 | Vettly（ベットリー） |
| --- | --- |

| ドキュメント種別 | 要件定義書 |
| --- | --- |

| バージョン | v1.0 |
| --- | --- |

| 作成日 | 2026/5/24 |
| --- | --- |

| 対象読者 | 開発者・レビュアー・ポートフォリオ閲覧者 |
| --- | --- |

# 1. プロジェクト概要

## 1.1 背景と目的

採用代行・人材エージェント業務では、毎日大量の履歴書・職務経歴書を処理する必要がある。手作業でのスクリーニングは時間がかかり、判断にばらつきが生じやすい。

Vettly は「応募書類のアップロードからAIスクリーニング・スコアリングまでを一気通貫で自動化」するプラットフォームである。採用担当者が本来の業務（候補者との対話・クライアントへの提案）に集中できる環境を実現する。

## 1.2 プロジェクト名の意味

「Vettly（ベットリー）」は Vet（審査・選別する）+ ly（副詞・SaaS感）の造語。「丁寧に・確実に審査する」というコアバリューを体現している。

## 1.3 ターゲットユーザー

| 属性 | 詳細 |
| --- | --- |
| 主対象 | 採用代行会社・人材エージェントの担当者 |
| 副対象 | 中小企業の採用担当者（社内利用） |
| 利用シーン | 求人ポジションへの応募書類スクリーニング・候補者管理 |
| 技術リテラシー | PC操作に慣れたビジネスユーザー |
| 想定チーム規模 | 2〜20名の採用チーム |

## 1.4 競合との差別化

| 観点 | 既存ATS（SmartHR等） | Vettly |
| --- | --- | --- |
| AI機能 | 限定的・オプション | OCR→要約→スコアリング一気通貫 |
| UI | 複雑・機能過多 | カンバン中心・シンプル |
| 対象規模 | 中〜大企業向け | 中小エージェント特化 |
| 料金 | 高額月額 | （MVP：無料 / 将来Freemium） |
| 書類処理 | 手動入力中心 | PDF/画像アップロードで自動抽出 |

# 2. 機能要件

## 2.1 機能一覧（MoSCoW優先度）

| 機能 | 優先度 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| 応募書類アップロード | Must | PDF・画像（JPG/PNG）のアップロード。最大10MB |
| OCRテキスト抽出 | Must | Google Cloud Vision APIで文字情報を抽出 |
| AI要約・スキル抽出 | Must | GPT-4oで氏名・経歴・スキル・資格をJSON構造化 |
| AIスコアリング | Must | 求人ポジションとのマッチ度を100点満点でスコアリング |
| 候補者一覧（カンバン） | Must | 選考ステータス別カンバンビュー |
| 候補者詳細プロフィール | Must | AI抽出情報・スコア・元書類プレビューを表示 |
| 求人ポジション管理 | Must | ポジション登録・必須スキル・評価軸の設定 |
| ユーザー認証 | Must | メール＋パスワード（NextAuth.js） |
| ステータス更新 | Must | カンバンのドラッグ or ボタンでステータス変更 |
| メモ・コメント機能 | Should | 候補者ごとのメモ記録 |
| 候補者検索・フィルタ | Should | スキル・スコア・ステータスでフィルタ |
| メール通知 | Should | 新規応募・スクリーニング完了通知（Resend） |
| スコア比較・ランキング | Could | 同一ポジション内の候補者ランキング表示 |
| CSV出力 | Could | 候補者データのCSVエクスポート |
| 外部ATS連携 | Won't | 今回スコープ外 |

## 2.2 AI処理フロー（コア機能）

### 書類アップロード〜スコアリングの一気通貫フロー

- 担当者が応募書類（PDF/画像）をアップロード

- Supabase Storageに保存（バケット：vet-documents）

- Google Cloud Vision APIでテキスト抽出（OCR）

- GPT-4oに抽出テキストを送信し以下をJSON構造化

  - 氏名・年齢・連絡先・最終学歴

  - 職務経歴（会社名・期間・役職・業務内容）

  - 保有スキル・資格・語学力

  - 自己PR要約（200字以内）

- ポジションの評価軸とスキルを照合しスコアリング（0〜100点）

- 結果を候補者プロフィールとしてDBに保存・画面に表示

### スコアリングロジック

GPT-4oにポジション情報（必須スキル・経験年数・評価軸）と候補者情報を渡し、以下の観点でスコアリングを行う。

| 評価軸 | ウェイト |
| --- | --- |
| 必須スキルの合致度 | 40% |
| 経験年数・業界経験 | 30% |
| 歓迎スキルの合致度 | 20% |
| 自己PR・意欲 | 10% |

# 3. 非機能要件

## 3.1 パフォーマンス

- ページ初期表示：3秒以内

- OCR＋AI処理：アップロードから結果表示まで15秒以内

- Supabaseクエリ：500ms以内

## 3.2 セキュリティ

- 全通信HTTPS（Vercel標準）

- Supabase RLSを全テーブルに設定（user_id紐付け）

- 応募書類はSupabase Storageの非公開バケットに保存

- APIキーはサーバーサイドのみで使用

## 3.3 可用性

- Vercel無料プラン（SLA99.99%）

- Supabase無料プラン（既存プロジェクト共有・vet_プレフィックス）

# 4. 技術スタック

| 領域 | 採用技術・サービス |
| --- | --- |
| フロントエンド | Next.js 16（App Router）/ TypeScript / Tailwind CSS v4 |
| 認証 | NextAuth.js（メール＋パスワード） |
| データベース | Supabase（PostgreSQL）/ @supabase/supabase-js |
| ストレージ | Supabase Storage（応募書類）バケット：vet-documents |
| OCR | Google Cloud Vision API（無料枠：月1,000回） |
| AI処理 | OpenAI GPT-4o（要約・スキル抽出・スコアリング） |
| メール送信 | Resend（100通/日 無料） |
| ホスティング | Vercel（無料プラン） |
| CI/CD | GitHub連携 → Vercel自動デプロイ |
| DBテーブルプレフィックス | vet_（既存Supabaseプロジェクトを共有） |

# 5. データベース設計（概要）

## 5.1 テーブル一覧

| テーブル名 | 概要 |
| --- | --- |
| vet_users | ユーザー情報（NextAuth連携） |
| vet_positions | 求人ポジション（必須スキル・評価軸） |
| vet_candidates | 候補者情報（AI抽出結果・スコア・ステータス） |
| vet_documents | 応募書類メタデータ（StorageパスOCRテキスト） |
| vet_candidate_notes | 候補者へのメモ・コメント |
| vet_notifications | メール通知ログ |

## 5.2 主要テーブル：vet_candidates

| カラム名 | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| id | uuid (PK) | 主キー |
| user_id | uuid (FK) | 担当者ID（RLS対象） |
| position_id | uuid (FK) | 応募ポジション |
| document_id | uuid (FK) | 応募書類 |
| name | text | 氏名（AI抽出） |
| summary | text | 職歴要約（AI生成・200字） |
| skills | text[] | スキル一覧（AI抽出） |
| score | integer | AIスコア（0〜100） |
| score_breakdown | jsonb | 評価軸別スコア詳細 |
| status | text | 選考ステータス |
| ai_processed | boolean | AI処理完了フラグ |
| created_at | timestamptz | 作成日時 |

## 5.3 選考ステータス定義

| ステータス | 説明 |
| --- | --- |
| screening | 書類選考中（AIスクリーニング待ち・完了） |
| reviewing | 担当者レビュー中 |
| interview | 面接調整・面接中 |
| offered | 内定 |
| rejected | 不採用 |
| withdrawn | 辞退 |

# 6. 画面設計（ページ一覧）

| ページ | パス | 概要 |
| --- | --- | --- |
| LP（公開） | / | サービス紹介・ログイン誘導 |
| ログイン | /login | メール＋パスワード |
| 新規登録 | /register | ユーザー登録 |
| ダッシュボード | /dashboard | ポジション別候補者数・スコア分布 |
| 候補者一覧（カンバン） | /candidates | ステータス別カンバンビュー |
| 候補者詳細 | /candidates/[id] | プロフィール・スコア・書類プレビュー |
| 書類アップロード | /candidates/upload | PDF/画像アップロード→AI処理 |
| 求人ポジション一覧 | /positions | ポジション一覧・管理 |
| ポジション詳細・作成 | /positions/[id] | 必須スキル・評価軸の設定 |
| 設定 | /settings | プロフィール・通知設定 |

## 6.1 デザイントークン

| トークン | 値 |
| --- | --- |
| Primary（ティール） | #00A896 |
| Primary Hover | #008A7C |
| Primary Light | #E6F5F3 |
| Background（オフホワイト） | #F9F8F6 |
| Dark（スレート） | #1C2B35 |
| Muted | #6B7F7C |
| Border | #D0D8D6 |
| Surface | #FFFFFF |
| Danger | #DC2626 |
| Success | #16A34A |
| Font | Noto Sans JP / system-ui |

# 7. 開発計画（チケット構成）

| Phase | チケット | 内容 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | T-01 | デザインシステム（CSS変数・Tailwind v4 @theme inline） |
| Phase 1 | T-02 | 共通UIコンポーネント（Button / Input / Card / Badge / Spinner） |
| Phase 1 | T-03 | Supabase セットアップ・全テーブル作成・RLS設定（vet_プレフィックス） |
| Phase 2 | T-04 | NextAuth認証（ログイン・新規登録・セッション管理） |
| Phase 2 | T-05 | レイアウト（公開ヘッダー・認証後サイドバー） |
| Phase 2 | T-06 | LP（ランディングページ）実装 |
| Phase 3 | T-07 | 求人ポジション管理（一覧・作成・編集） |
| Phase 3 | T-08 | 候補者一覧（カンバンビュー・ステータス更新） |
| Phase 4 | T-09 | Supabase Storage設定・書類アップロード基盤 |
| Phase 4 | T-10 | Google Vision API統合（OCRテキスト抽出） |
| Phase 4 | T-11 | GPT-4o統合（要約・スキル抽出・JSON構造化） |
| Phase 4 | T-12 | AIスコアリング（ポジションとのマッチ度算出） |
| Phase 4 | T-13 | 書類アップロードUI（アップロード→AI処理→確認フォーム） |
| Phase 5 | T-14 | 候補者詳細プロフィール画面 |
| Phase 5 | T-15 | ダッシュボード（候補者数・スコア分布・ポジション別集計） |
| Phase 6 | T-16 | Resendメール通知（新規応募・処理完了） |
| Phase 6 | T-17 | 設定画面・メモ機能 |
| Phase 7 | T-18 | E2Eテスト・バグ修正・Vercelデプロイ |

# 8. 制約・前提条件

## 8.1 技術制約

- Prisma不使用（IPv4環境でTCP直接接続不可）

- テーブル名はすべて vet_ プレフィックスを付ける（既存Supabaseプロジェクト共有）

- Tailwind CSS v4のため tailwind.config.ts は不使用

- @theme inline でCSS変数をTailwindユーティリティにマッピング

- gray-* 使用禁止・ボタン色はHEX直書き

- 日本語INSERT文はSupabase SQL Editorで直接実行

## 8.2 コスト制約

- Google Cloud Vision API：月1,000リクエストまで無料

- OpenAI GPT-4o：既存課金済みアカウントを使用

- Supabase：既存プロジェクトのvet_プレフィックステーブルを使用

- Vercel：無料プラン

- Resend：100通/日 無料

## 8.3 スコープ外

- 外部ATS・HRISとの連携

- 動画面接機能

- モバイルネイティブアプリ

- 複数テナント・組織管理

# 9. 用語定義

| 用語 | 説明 |
| --- | --- |
| ATS | Applicant Tracking System。採用管理システム |
| スクリーニング | 応募書類を審査し通過・不通過を判定するプロセス |
| スコアリング | 候補者と求人ポジションの適合度を数値化すること |
| カンバン | 選考ステータス別に候補者カードを管理するボードUI |
| OCR | 光学文字認識。PDF/画像からテキストを抽出する技術 |
| ポジション | 採用対象の職種・役職（例：Webエンジニア、営業マネージャー） |
| エージェント | 企業に代わって採用活動を行う人材紹介・採用代行会社 |
| MVP | Minimum Viable Product。最小限の機能で価値を提供するプロダクト |

Vettly  |  要件定義書 v1.0  |  ポートフォリオ用模擬案件